ĐỀ BÀI QUẢN TRỊ DANH MỤC DỰ ÁN

NGÀNH KẾT CẤU THÉP — ĐẠI DŨNG CORPORATION (DDC)

Kỳ báo cáo: Theo năm tài chính của DDC   |    Phòng KHDATT

| 0 | TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY) |
| --- | --- |
| 0.1 | Điểm nổi bật kỳ báo cáo (highlight) |
| 0.2 | Danh sách dự án cần BOD chú ý / ra quyết định (watch-list) |
| 0.3 | So sánh với kỳ trước — xu hướng chính (trend) |
| 1 | TỔNG QUAN DANH MỤC DỰ ÁN |
| 1.1 | Tổng số dự án, tổng giá trị hợp đồng |
| 1.2 | Dự án đã hoàn thành / đang triển khai / chuẩn bị triển khai / tạm dừng |
| 1.3 | Cơ cấu danh mục theo giá trị hợp đồng |
| 2 | TIẾN ĐỘ & RỦI RO HỢP ĐỒNG |
| 2.1 | Dự án đúng tiến độ |
| 2.2 | Dự án trễ tiến độ |
| 2.3 | Dự án có nguy cơ bị phạt HĐ |
| 2.4 | Dự án đã bị phạt HĐ |
| 2.5 | Dự án có phát sinh thay đổi phạm vi (Variation / Change Order) |
| 3 | HIỆU QUẢ EVM — DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI |
| 3.1 | SPI trung bình |
| 3.2 | CPI trung bình |
| 3.3 | DA có SPI < 0.9 |
| 3.4 | DA có CPI < 0.9 |
| 3.5 | EAC — Dự báo chi phí hoàn thành so với ngân sách |
| 3.6 | Dự báo ngày hoàn thành thực tế so với hợp đồng |
| 4 | TÀI CHÍNH DỰ ÁN |
| 4.1 | Doanh thu ghi nhận kỳ này / lũy kế |
| 4.2 | Chi phí thực tế kỳ này / lũy kế |
| 4.3 | Lợi nhuận gộp & biên lợi nhuận theo dự án / toàn danh mục |
| 4.4 | So sánh với kế hoạch / ngân sách |
| 5 | BACKLOG & CÔNG NỢ |
| 5.1 | Backlog (HĐ chưa khởi công, VNĐ) |
| 5.2 | Tổng công nợ đã thu (VNĐ) |
| 5.3 | Tổng công nợ chưa thu (VNĐ) |
| 5.4 | Tổng công nợ quá hạn (VNĐ) |
| 6 | NĂNG LỰC SẢN XUẤT & NGUỒN LỰC |
| 6.1 | Sản lượng gia công (tấn thép / tháng) |
| 6.2 | Công suất xưởng đang khai thác (%) |
| 6.3 | Nhân sự công trường / xưởng theo dự án |
| 6.4 | Tồn kho & biến động giá thép tấm / thép hình |
| 7 | AN TOÀN & CHẤT LƯỢNG |
| 7.1 | Số vụ tai nạn lao động / mức độ nghiêm trọng |
| 7.2 | Tỷ lệ lỗi chất lượng (NCR) chưa xử lý |
| 8 | CƠ CẤU DANH MỤC (tham khảo / drill-down) |
| 8.1 | Theo tính chất: trong nước / xuất khẩu / nội bộ |
| 8.2 | Theo phạm vi: có/không lắp dựng, thiết kế, cấp vật tư, vận chuyển |
| 8.3 | Theo loại hình: EPC, đóng tàu, sân bay, nhà xưởng, cầu cảng, sân vận động, cao tầng... |
| 8.4 | Theo khách hàng: VIN GROUP, SUN GROUP... |
| 9 | GIAI ĐOẠN DỰ ÁN (chi tiết vận hành) |
| 9.1 | Giai đoạn đấu thầu |
| 9.2 | Giai đoạn thiết kế |
| 9.3 | Giai đoạn Shop (bản vẽ chế tạo) |
| 9.4 | Giai đoạn cung cấp vật tư |
| 9.5 | Giai đoạn gia công |
| 9.6 | Giai đoạn vận chuyển |
| 9.7 | Giai đoạn lắp dựng |
| 9.8 | Giai đoạn nghiệm thu |
| 9.9 | Giai đoạn đóng mã dự án |